附件1

截至2025年末发行的新增政府一般债券情况表

| 部门名称 | 债券信息 |  |  |  |  |  |  | 债券项目情况 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 |  |  |
| 玉林市红十字会医院 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 12 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 玉林市红十字会医院可转换ICU设备购置项目 | 广西玉林 | 372 | 12 | 372 | 0 | 重症救治设备采购2023年1月30日已完成验收并投入使用 |  |
| 玉林市红十字会医院 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 280 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 玉林市红十字会医院肿瘤临床医学研究中心建设项目 | 广西玉林 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 已完成前期准备工作，已获得Pet-CT配置证，已经通过答辩，等待自治区集采中心集中采购 |  |
| 玉林市红十字会医院 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 1820 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 玉林市红十字会医院国家紧密型城市医疗集团试点项目 | 广西玉林 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2024-2025年末一般债券及对应项目情况。

2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。

附件2

截至2025年末发行的新增政府专项债券情况表

| 部门名称 | 债券信息 |  |  |  |  |  |  | 债券项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 |  |  |  |  |
| 玉林市红十字会医院 | 2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（八期） | 2405182 | 专项债券 | 2000 | 2024-03-27 | 2.67 | 20年 | 玉林市红十字会医院传染病区（二期）项目 | 公立医院 | 32800 | 19000 | 25692 | 19000 |  | 主体工程未完成竣工验收；部分设备已完成验收并转固 | 设备 方面：购置了X光机（DR机）、胃肠镜系统、中央监护系统、超声诊断仪、全自动生化分析仪、人工肝支持系统等设备一批，项目已完成验收； 工程方面：装饰装修、设备安装，收尾阶段，剩余1%工程量。 |  |

注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2024-2025年末专项债券及对应项目情况。

附件3

截至2025年末发行的新增政府一般债券

资金收支情况表

单位：万元

| 序号 | 截至2025年末新增一般债券资金收入 |  | 截至2025年末新增一般债券资金安排的支出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
| 合计 |  | 0.2112 |  | 0 |
| 1 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 0.0012 | 210 卫生健康支出 | 0 |
| 2 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 0.028 | 210 卫生健康支出 | 0 |
| 3 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 0.182 | 210 卫生健康支出 | 0 |

附件4

截至2025年末发行的新增政府专项债券

资金收支情况表

单位：万元

| 序号 | 截至2025年末新增专项债券资金收入 |  | 截至2025年末新增专项债券资金安排的支出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
| 合计 |  | 0.2 |  | 0.2 |
| 1 | 2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（八期） | 0.2 | 229 其他支出 | 0.2 |