附件3

### 2025年度项目支出部门预算绩效自评报告

# ——玉林市红十字会医院传染病区（二期）项目

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

1. 项目立项背景

2024年下达政府专项债资金2000万元，主要用于传染病区（二期）项目工程建设及设备采购。

2020年初暴发的新冠疫情来势汹汹，形势非常严峻，严重威胁到人民群众生命财产安全。在中央、自治区和玉林市市委市政府的坚强领导下，在市卫健委的正确指导下，我院作为玉林市新冠肺炎确诊患者唯一定点医院，采取各种果断措施积极应对，抗疫工作取得了阶段性胜利。疫情同时也暴露出我院在传染病防控方面还存在若干短板，特别是传染病区病房及相关医疗设备的短缺，无法满足疫情防控的基本需求。为加强和完善玉林市传染病医疗救治服务体系，提高传染病救治能力和防控水平，造福广大玉林人民，医院决定筹备建设传染病区（二期）项目。

2. 资金用途及目的

资金主要用于传染病区（二期）项目工程建设及设备采购，目的是加强疫情防控能力，建立传染病医院，提升医院诊疗、技术和科研水平，增加医院的经济效益和社会效益，造福于民。

（二）项目资金管理使用情况

1. 资金安排落实情况

2024年度，传染病区（二期）项目使用政府专项债总投入2000万元。

2. 项目资金实际使用情况

项目资金主要用于支付传染病区（二期）项目工程款及设备采购款。

3. 项目资金管理情况

医院严格执行《医疗设备采购管理制度》《医院基建项目管理制度》等内部管理制度，对项目资金实行专款专用、专项核算。按照《医院基建项目管理制度》落实专人负责项目施工管理，按照《医疗设备采购管理制度》对设备安装、验收、培训等环节进行规范管理，落实项目跟踪审计及现场验收。

4. 项目资金支出及拨付合规性情况

2024年度项目资金支出严格按照国家卫生健康委员会、财政部以及医院有关财务管理规定执行，资金拨付履行严格的审批程序，确保资金使用的合规性和安全性。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

年初绩效目标： 全面完成传染病区（二期）项目工程建设收尾工作，完成设备安装调试及验收，完成项目合规性协审，确保项目按期交付使用。

衡量指标设定：

1.工程收尾完成率达100%；

2.设备采购安装验收完成率达100%；

3.项目合规性协审完成；

4.工程质量合格率达100%。

（四）项目组织管理情况

1. 项目组织情况

项目已全部完成单体建设等相关工作，进入收尾阶段，计划2026年7月底竣工验收。

2. 项目管理情况

按照《医院基建项目管理制度》落实专人负责项目施工管理，按照《医疗设备采购管理制度》对设备安装、验收、培训等环节进行规范管理，落实项目跟踪审计及现场验收。采购设备、设施经科室论证、医学装备管理委员会讨论，院长办公会、党委会讨论确认，报市卫健委批复后组织采购。工程进度款严格追踪现场实际进度，经现场审计、第三方监理及院内审批流程后方予支付。

二、项目评价工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

本年度绩效评价围绕项目产出、项目效益、满意度、资金管理等维度构建评价指标体系，重点评价工程收尾完成情况、设备采购安装验收情况、资金使用合规性及项目社会效益等核心指标。

2025年度，项目整体已完成超过99%的工程量，剩余不足1%的收尾工程持续推进。目前已完成1#住院楼西侧改造、新建2#住院楼、后勤保障楼、污水处理站等主体工程及门诊医技楼主体工程，下一步重点推进1#住院楼东侧少量装饰装修和设备安装，以及部分信息弱电系统、路灯、管路施工等收尾工作。

（二）评价组织实施及流程

绩效评价工作由医院财务科牵头，联合总务科、设备科等相关科室共同实施。评价流程包括数据收集与核实、现场查验、指标评分、综合分析、报告撰写等环节。评价过程中，对工程进度、设备采购安装、资金支出等关键数据进行了核实，确保评价结果客观准确。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

2025年度，传染病区（二期）项目绩效目标基本完成。整个项目已完成超过99%的工程量，剩余不足1%的收尾工程正按计划有序推进。项目建成后，将有效提升玉林市传染病医疗救治能力和防控水平。

（二）绩效分析

项目设立有据可依，与国家、自治区、玉林市相关政策高度契合。项目资金绩效目标设置合理，产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标。项目具有良好的社会效益和长远发展潜力。

（三）总体自我评价

2025年度，玉林市红十字会医院传染病区（二期）项目在资金管理、工程推进、设备采购、合规管理等方面工作扎实有序。项目资金使用规范，工程收尾稳步推进，项目管理严格规范，整体绩效目标基本实现。下一步，医院将加快推进项目全面收尾，确保项目早日全面投入使用，为玉林市传染病防控和公共卫生体系建设作出积极贡献。