附件2

截至2021年末发行的新增政府专项债券情况表

| 部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 |  |  |  |  |
| 玉林市红十字会医院 | 2020年广西壮族自治区政府公立医院专项债券(三期）——2020年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2005174 | 其他自平衡专项债券 | 3000 | 2020/4/28 | 3.26 | 15 | 玉林市红十字会医院传染病区（二期）项目 | 公共卫生设施 | 32800 | 3000 | 6000 | 3000 | 未投入运营、没有形成收益 | 未形成资产 | 项目仍在施工，未投入运营，截止2021年末建设进度： 1、1#住院楼（两个病区）改造已于6月30日完成改造； 2、2#住院楼外架拆除100%，1-4层室内贴砖完成60%，水电、消防、智能化、暖通等安装工程同步进行施工中； 3、后勤楼10月中旬主体建成封顶，外墙涂料工程完成90%，水电、消防、智能化、暖通等安装工程同步进行施工中； 3、污水处理站已完成砌体工程，抹灰工程外墙收尾； 4、门诊楼支护桩完成100%，冠梁混凝土浇筑施工完成95%； 5、液氧站主体工程施工完成。 |  |

注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2020-2021年末专项债券及对应项目情况